**รายงานผลการดำเนินงาน**

**ประจำปี ๒๕๖๒**

\



**เทศบาลตำบลศรีสงคราม**

**อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย**

**สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562**

|  |
| --- |
| **เทศบาลตำบลศรีสงคราม วังสะพุง จ.เลย** |
| **ชื่อโครงการ** | **เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ** | **ชื่อคู่สัญญา** | **ระยะเวลาการดำเนินการ(วัน)** | **วงเงินตามสัญญา(บาท)** | **เบิกจ่าย(บาท)** |
| **ด้านการศึกษา ศาสนากีฬาและวัฒนธรรม** |
| 1. สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในตำบลศรีสงคราม | 100 | 1 133/2562 | 365 | 124,000.00 | 124,000.00 |
|   |   | 2 134/2562 | 365 | 67,000.00 | 67,000.00 |
|   |   | 3 1851/2562 | 365 | 94,000.00 | 94,000.00 |
|   |   | 4 351/2562 | 365 | 94,000.00 | 94,000.00 |
|   |   | 5 352/2562 | 365 | 124,000.00 | 124,000.00 |
|   |   | 6 353/2562 | 365 | 67,000.00 | 67,000.00 |
|   |   | 7 703/62 | 365 | 67,000.00 | 67,000.00 |
|   |   | 8 704/62 | 365 | 94,000.00 | 94,000.00 |
|   |   | 9 705/62 | 365 | 124,000.00 | 124,000.00 |
| 2. สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบล | 100 | 1 1/62 | 31 | 440,807.40 | 440,807.40 |
| 3. สนับสนุนงบประมาณอาหารเสริม (นม) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในตำบล | 100 | 1 1/2562 | 6 | 413,932.32 | 413,932.32 |
|   |   | 2 5/2562 | 6 | 403,355.92 | 403,355.92 |
| 4. สนับสนุนงบประมาณอาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล | 99 | 1 2/2562 | 6 | 90,576.00 | 90,576.00 |
|   |   | 2 6/2562 | 6 | 83,338.00 | 83,334.00 |
| 5. โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม | 100 | 1 1/2562 | 365 | 456,000.00 | 456,000.00 |
| 6. วัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบล | 100 | 1 697/62 | 365 | 59,500.00 | 59,500.00 |
|   |   | 2 698/62 | 365 | 68,000.00 | 68,000.00 |
|   |   | 3 699/62 | 365 | 42,500.00 | 42,500.00 |
| 7. โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีแห่ต้นดอกไม้เครื่อง | 100 | 1 151/2562 | 7 | 25,000.00 | 25,000.00 |
|   |   | 2 152/2562 | 7 | 30,000.00 | 30,000.00 |
|   |   | 3 153/2562 | 7 | 13,000.00 | 13,000.00 |
|   |   | 4 154/2562 | 7 | 9,000.00 | 9,000.00 |
|   |   | 5 0/00 | 7 | 43,000.00 | 43,000.00 |
| 8. โครงการประเพณีบุญบั้งไฟและบุญหลวงซำรั้ว | 100 | 1 196/2562 | 5 | 5,000.00 | 5,000.00 |
|   |   | 2 197/2562 | 5 | 9,000.00 | 9,000.00 |
|   |   | 3 198/62 | 5 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|   |   | 4 0/62 | 5 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| **ด้านสังคม/คน/การเมือง/การบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน** |
| 9. โครงการดูแลห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ผู้สูงอายุ ในตำบลศรีสงคราม | 100 | 1 45/62 | 5 | 41,400.00 | 41,400.00 |
|   |   | 2 46/62 | 5 | 5,000.00 | 5,000.00 |
|   |   | 3 43/62 | 5 | 8,000.00 | 8,000.00 |
|   |   | 4 - | 5 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| **ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านคมนาคม** |
| 10. ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (คุ้มหนองนกเจ่า) บ้านบุ่งกกตาล หมู่ที่ 6 ขนาดลาน คลส.4,ุภจ ตร.ม.ถนน คสล. 675 ตร.ม. | 100 | 1 4/2562 | 90 | 2,380,000.00 | 2,380,000.00 |
| 11. ก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง กว้าง 2.80 เมตร ยาว 1.80 เมตร สูง 2.85 เมตร | 100 | 1 13/2562 | 90 | 117,000.00 | 117,000.00 |
| 12. โครงการขยายประปาส่วนภูมิภาค ซอยข้างบริษัท สหขนส่ง อุดร-เลย จำกัด หมู่ที่ 11 บ้านศรีสงคราม | 0 | 1 0/2562 | 5 | 58,260.00 | 0.00 |
| 13. โครงการปรับปรุงถนนรอบพื้นที่สาธารณประโยชน์ (คุ้มหนองเจ่า) หมู่ที่ 6 บ้านบุ่งกกตาล ผิวจราจรหินคลุก ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000.00 ถึง กม.ที่ 0+800.00 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร | 100 | 1 29/2562 | 30 | 117,000.00 | 117,000.00 |
| 14. โครงการขุดลอกสิ่งปฏิูกูลรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 11 บ้านศรีสงคราม ขนาดฝา 0.40 เมตร ยาว 97 เมตร | 100 | 1 149/2562 | 30 | 39,000.00 | 39,000.00 |
| 15. โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบลศรีสงคราม | 100 | 1 25/2562 | 120 | 496,000.00 | 496,000.00 |
| 16. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านโนนสว่าง ซำรั้ว ช่วงที่่ กม.ที่ 1+500 - กม.ที่ 2 + 800 ผิวจราจรหินคลุก ช่วงที่ 1 กม. ที่ 1 + 500.0 ถึง กม.ที่ 2 + 800.00 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | 100 | 1 30/2562 | 30 | 196,000.00 | 196,000.00 |
| 17. โครงการปรับปรุงถนนรอบอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ ผิวจราจรหินคลุก บ้านดงน้อย หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000.00 ถึง กม.ที่ 0+600.00 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร ช่วงที2 กม.ที่ 0+600.00 ถึง กม.ที่ 0+800.00 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ยาวรวม 8.00.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10เมตร | 100 | 1 28/2562 | 30 | 108,000.00 | 108,000.00 |
| 18. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 100 | 1 20/2562 | 7 | 26,300.00 | 26,300.00 |
| 19. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 100 | 1 19/2562 | 7 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 20. จัดซื้อชุดกล้องวงจรปิด | 100 | 1 3/2562 | 15 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| 21. โครงการซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบลำห้วยเชียงควร หมู่ที่ 1 บ้านน้อยนา ผิวจราจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมต | 100 | 1 8/2562 | 60 | 192,000.00 | 192,000.00 |
| 22. ๒. โครงการซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโนนสว่าง ? ซำรั้ว หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร | 100 | 1 20/2562 | 90 | 440,500.00 | 440,500.00 |
| 23. โครงการซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองปลาแดก หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง ผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร | 100 | 1 18/2562 | 90 | 256,000.00 | 256,000.00 |
| 24. โครงการซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลังสำนักงาน ทต. ศรีสงคราม หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 48.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 291.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก | 100 | 1 7/2562 | 90 | 194,000.00 | 194,000.00 |
| 25. โครงการซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างวัดโนนสว่าง หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง ผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร | 100 | 1 21/2562 | 90 | 307,000.00 | 307,000.00 |
| 26. โครงการซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายนรวิชญ์ ลีกระจ่าง หมู่ที่ 4 บ้านฟากเลย ผิวจราจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 156.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 468.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร | 77 | 1 6/2562 | 90 | 299,500.00 | 233,500.00 |
| 27. โครงการซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้าน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยวาริน หมู่ที่ 11 บ้านศรีสงคราม ผิวจราจร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 เมตร | 100 | 1 14/2562 | 90 | 446,000.00 | 446,000.00 |
| 28. โครงการซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างวัดป่าศรีสงคราม หมู่ที่ 11 บ้านศรีสงคราม ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. ไหล่ทาง 1 ข้าง กว้าง 0.50 เมตร | 100 | 1 21/2562 | 90 | 324,700.00 | 324,700.00 |
| 29. ๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ (ซอยโคนม) หมู่ที่ 11 บ้านศรีสงคราม ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร ความยาว 6.00 เมตร | 100 | 1 61/2562 | 60 | 13,600.00 | 13,600.00 |
| 30. ๑๐. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ (ซอยภูตะวัน ) หมู่ที่ 11 บ้านศรีสงคราม ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร ความยาว 4.00 เมตร | 100 | 1 60/2562 | 60 | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 31. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (ช่วงบ้านนายอ่อน คามะดา ? บ้านนาย เหล็ก พรมมาศ) หมู่ที่ 6 บ้านบุ่งกกตาล ขนาดท้องราง กว้าง 0.30 เมตร ยาว 100.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความหนา 0.10 เมตร | 100 | 1 4/2562 | 60 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 32. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (ซอย 7 ช่วง กม.ที่ 0+000 ? กม.ที่ 0+134) หมู่ที่ 7 บ้านห้วยทรายคำ ขนาดท้องราง กว้าง 0.30 เมตร ยาว 134.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความหนา 0.10 เมตร | 100 | 1 10/2562 | 60 | 270,000.00 | 270,000.00 |
| 33. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยวัวนม ช่วง กม.ที่ 0+000 ? กม.ที่ 0+088) หมู่ที่ 7 บ้านห้วยทรายคำ ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 88.00 ความหนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร | 100 | 1 19/2562 | 90 | 225,000.00 | 225,000.00 |
| 34. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โดยการเสริมผิว Asphaltic Concrete (ซอย 5 ช่วง กม.ที่ 0+000 ? กม.ที่ 0+226) หมู่ที่ 8 บ้านดงน้อย ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 226.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.04 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,130 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นแบ่งจราจร | 100 | 1 15/2562 | 60 | 285,000.00 | 285,000.00 |
| 35. โครงการปรับปรุงถนนคสล.ภายในหมู่บ้านโดยการเสริมผิว Asphaltic Concrete (ซอยกลางบ้าน ช่วง กม.ที่ 0+000 ? กม.ที่ 0+216) หมู่ที่ 9 บ้านโคกหนองแก ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 216.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.04 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นแบ่งจราจร | 100 | 1 16/2562 | 60 | 272,000.00 | 272,000.00 |
| 36. โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยการเสริมผิว Asphaltic Concrete (ซอย 3 ช่วง กม.ที่ 0+000 ? กม.ที่ 0+179) หมู่ที่ 8 บ้านดงน้อย ผิวทางลาดยาง กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.179 กม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 895 ตารางเมตร ช่วงที่ 1 กม. 0+000 ถึง กม. 0+179 ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร | 100 | 1 12/62 | 60 | 226,000.00 | 226,000.00 |
| 37. โครงการซ่อมสร้างถนนคสล.สายหนองบ่อพรม หมู่ที่10 ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+530 ? กม.ที่ 0+580 กว้าง 5.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 730.00 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กม.ที่ 0+580 ? กม.ที่ 0+700 กว้าง 4.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม. | 100 | 1 22/2562 | 60 | 467,000.00 | 467,000.00 |
| 38. หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 จำนวน 1 ชุด | 100 | 1 106/2562 | 60 | 135,680.00 | 135,680.00 |
| 39. หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านฟากเลย หมู่ที่ 4 จำนวน 1 ชุด | 100 | 1 105/2562 | 60 | 126,710.00 | 126,710.00 |
| 40. . โครงการก่อสร้างห้องน้ำหอประชุม เทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง ความกว้าง 2.80 เมตร ความยาว 1.80 เมตร ความสูง 2.85 เมตร | 100 | 1 13/2562 | 90 | 119,000.00 | 119,000.00 |
| **รวม** | **11,563,959.64** | **11,439,695.64** |

**ผลดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **การดำเนินงานตามแผนพัฒนา2562** |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่น 2562** | **เทศบัญญัติ 2562** |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม**ยุทธศาสตร์ที่ 2**การพัฒนาด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อม**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬาและวัฒนธรรม**ยุทธศาสตร์ที่ 4** การพัฒนาด้านสังคม/คน/การเมืองการบริหารจัดการที่ดีและ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการคมนาคม | 8833451166 | 65,438,4061,100,0003,15,840 19,752,40018,467,793 | 14182515 | 50,000450,0003,15,84016,839,0003,941,260 |
| **รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น** | **342** | **114,732,491** | **63** | **25,096,100** |

**ปัญหาและอุปสรรคในการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี2562**

**1.สภาพปัญหาและอุปสรรค**

 1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน

 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น

 3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้

**3.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา**

 1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน

2) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี

3) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

4) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

**ภาคผนวก**